CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PARCIAL II

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Residuos Orgánicos Agroindustriales

Finca Catalina

Yolaniz Salas Chala

Docente: Marta Lucía Jiménez Torres

28 de septiembre de 2026

# Introducción

El presente documento desarrolla la estrategia de Gestión de Configuración de Software (GCS) para el Sistema de Gestión de Residuos Orgánicos Agroindustriales de la Finca Catalina. El trabajo toma como base el proyecto desarrollado en el Parcial I, en el cual se definieron el prototipo de interfaz UI/UX, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura por capas, los patrones de diseño State y Observer y el producto backlog.

La estrategia propuesta permite identificar los elementos de configuración del sistema, controlar las solicitudes de cambio, administrar versiones y ramas, realizar auditorías de configuración y utilizar herramientas de control de versiones y configuración. De esta manera se busca conservar la trazabilidad, integridad y calidad del producto durante su evolución.

El documento se organiza de acuerdo con las actividades establecidas para el Parcial II: identificación de elementos de configuración, flujo de cambios mediante una Orden de Cambio de Ingeniería (OCI), versionamiento y branching, auditoría y reporte de estado, y herramientas de Gestión de Configuración de Software.

# A. Identificación y configuración de los ECS/EGC

Los Elementos de Configuración de Software (ECS) y Elementos de Gestión de Configuración (EGC) corresponden a los componentes que deben ser identificados y controlados para garantizar que los cambios realizados al sistema puedan ser rastreados.

## A.1. Programas

| Elemento | Descripción | Control |
| --- | --- | --- |
| Interfaz UI/UX | Pantallas del prototipo: login, rutas de recolección, pesajes de entrada, seguimiento de lotes, despachos y reportes. | Versionado en repositorio y registro de cambios. |
| Módulo de rutas | Permite programar y realizar seguimiento a las rutas de recolección. | Control por versión y revisión mediante Pull Request. |
| Módulo de pesajes | Registra origen, peso, volumen y tipo de biomasa. | Control de cambios y pruebas antes de integrar. |
| Módulo de lotes | Gestiona el ciclo de vida de los lotes y su trazabilidad. | Versionamiento y auditoría. |
| Módulo de despachos | Controla el despacho y comercialización del fertilizante producido. | Versionamiento y pruebas de aceptación. |
| Módulo de reportes | Genera información de impacto ambiental y economía circular. | Control de cambios y revisión. |

## A.2. Datos

Los datos principales corresponden a fincas generadoras, rutas, registros de recepción, pesajes, tipos de biomasa, lotes, estados del proceso, despachos y reportes. El registro de referencia de Finca Catalina contempla 2.450 kg de peso bruto, 620 kg de tara y 1.830 kg de peso neto, asociado al lote LOT-2026-001 y al proceso de compostaje.

## A.3. Documentación

La documentación de configuración comprende el documento del proyecto, especificaciones de requisitos, documentación de arquitectura, descripción de patrones State y Observer, documentación del prototipo UI/UX, catálogo de ECS/EGC, README del repositorio, registros de cambios y reportes de auditoría.

# B. Flujo de cambios

# B.1. Solicitud de cambio

Se propone como solicitud de cambio la ampliación del registro y consulta de la información de recepción asociada a los lotes, con el propósito de fortalecer la trazabilidad del proceso definido en el proyecto. El cambio se mantiene dentro del alcance del sistema, porque utiliza información que ya forma parte del flujo de recepción, seguimiento de lotes y consulta de trazabilidad.

# B.2. Justificación

La modificación permite que la información registrada durante la recepción quede organizada y relacionada de manera consistente con el lote correspondiente. Esto facilita el seguimiento del ciclo de vida del residuo y la consulta posterior de la información mediante el número de lote.

# B.3. Evaluación de impacto

| Aspecto | Impacto identificado |
| --- | --- |
| Esfuerzo técnico | Medio. Requiere ajustar la lógica de registro/consulta y las interfaces relacionadas. |
| Arquitectura | Impacto controlado en las capas de presentación, aplicación, dominio y persistencia. |
| Componentes afectados | Pesajes de entrada, seguimiento de lotes y trazabilidad. |
| Patrones | State mantiene los estados del lote; Observer permite comunicar cambios a trazabilidad, indicadores y reportes. |
| Riesgos | Inconsistencias entre datos de recepción y lote, errores de consulta o regresiones en funcionalidades existentes. |
| Costo | Principalmente asociado al desarrollo, pruebas y revisión del cambio. |

## B.4. Orden de Cambio de Ingeniería (OCI)

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | OCI-001 |
| Título | Ampliación del registro y trazabilidad de recepción |
| Solicitante | Equipo del proyecto |
| Motivo | Fortalecer la relación entre recepción, lote y consulta de trazabilidad. |
| Elementos afectados | Pesajes de entrada, seguimiento de lotes y trazabilidad. |
| Restricciones | No alterar el flujo general ni los requisitos definidos en el Parcial I. |
| Criterios de aceptación | La información de recepción queda asociada al lote; el lote puede consultarse por su identificador; los cambios no afectan las demás funciones. |
| Aprobación | Comité/autoridad de control de cambios (ACC). |

## B.5. Flujo de aprobación

La solicitud se registra como Issue/OCI, se analiza su impacto, se documentan los elementos afectados, se revisan los criterios de aceptación y se presenta para aprobación del ACC. Una vez aprobada, se desarrolla en una rama independiente, se realizan pruebas, se solicita Pull Request y, después de la revisión, se integra a la rama correspondiente.

# C. Versionamiento y branching

## C.1. Esquema de versionamiento

Se utilizará versionamiento semántico (Semantic Versioning) en el formato MAJOR.MINOR.PATCH. La versión inicial del proyecto se establece como 1.0.0. La modificación de la OCI-001 se registra como una actualización menor, por lo que la versión resultante será 1.1.0.

## C.2. Estrategia de ramas

| Rama | Propósito |
| --- | --- |
| main | Contiene versiones estables y listas para entrega. |
| develop | Integra el trabajo que será preparado para la siguiente versión. |
| feature/cambio-propuesto | Desarrolla específicamente la OCI-001 sin afectar directamente las ramas principales. |
| hotfix | Atiende correcciones urgentes sobre una versión estable. |

## C.3. Flujo de integración

El desarrollo de la OCI-001 se realiza en feature/cambio-propuesto. Después de completar el desarrollo y las pruebas, se crea un Pull Request hacia develop. La revisión verifica código, funcionalidad, criterios de aceptación y ausencia de conflictos. Una vez aprobada la integración, se prepara la versión 1.1.0 y se incorpora a main cuando corresponda.

## C.4. Control de copias y colaboradores

El repositorio remoto constituye la fuente controlada del proyecto. Cada colaborador debe trabajar con una copia local actualizada, utilizar ramas para sus cambios y registrar commits descriptivos. La protección de main evita modificaciones directas y favorece la revisión mediante Pull Requests.

# D. Auditoría de configuración y reporte de estado

## D.1. Lista de verificación previa a una entrega

| Verificación | Estado esperado |
| --- | --- |
| Código versionado | Todos los cambios tienen commits identificables. |
| Rama correcta | El cambio fue desarrollado en la rama correspondiente. |
| Pull Request | Existe solicitud de integración y revisión. |
| Pruebas | Las funcionalidades afectadas fueron verificadas. |
| Requisitos | Se validaron los criterios de aceptación de la OCI. |
| Documentación | README y documentos relacionados están actualizados. |
| Integridad | No existen cambios no registrados en los elementos controlados. |
| Versión | El número de versión corresponde al cambio realizado. |

## D.2. Reporte de estado de configuración

El reporte de estado debe permitir responder cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué pasó?, ¿Quién lo hizo?, ¿Cuándo pasó? y ¿Qué más se vio afectado?

| Pregunta | Registro para OCI-001 |
| --- | --- |
| ¿Qué pasó? | Se propuso y desarrolló la ampliación del registro y trazabilidad de recepción. |
| ¿Quién lo hizo? | Responsable de configuración/desarrollo asignado al proyecto. |
| ¿Cuándo pasó? | Durante el ciclo de desarrollo correspondiente a la versión 1.1.0. |
| ¿Qué más se vio afectado? | Pesajes de entrada, seguimiento de lotes, trazabilidad y documentación relacionada. |

# E. Herramientas de Gestión de Configuración de Software

## E.1. Repositorio y control de versiones

Git constituye el sistema de control de versiones y GitHub el repositorio remoto. Estas herramientas permiten administrar ramas, commits, Pull Requests, historial de cambios y colaboración.

## E.2. Herramientas de configuración

| Herramienta | Uso propuesto |
| --- | --- |
| Git / GitHub | Control de versiones, ramas, commits, Pull Requests y trazabilidad. |
| Terraform | Definición de infraestructura como código cuando el sistema sea desplegado en servicios de nube. |
| AWS Config | Supervisión y evaluación de configuraciones de recursos en AWS, si el despliegue utiliza esta plataforma. |
| Ansible | Automatización de configuración y despliegue de servidores o ambientes. |

Las herramientas de nube se consideran dentro de la estrategia de GCS de acuerdo con la necesidad de configuración del ambiente. El repositorio Git/GitHub constituye el componente principal para controlar el código y la documentación del proyecto.

# Estructura requerida del repositorio

El repositorio debe ser real y contener una estructura que permita evidenciar la gestión de configuración solicitada en el Parcial II.

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| main | Versión estable. |
| develop | Integración de cambios. |
| feature/cambio-propuesto | Implementación de OCI-001. |
| hotfix | Correcciones urgentes. |
| .gitignore | Archivos que no deben ingresar al repositorio. |
| README.md | Descripción del proyecto y catálogo ECS/EGC. |
| Issues | Registro de solicitudes y cambios. |
| Pull Requests | Evidencia de revisión e integración. |
| Historial Git | Commits y trazabilidad de modificaciones. |

## Ejemplo de evolución de versiones

v1.0.0 → versión base del sistema definida en el Parcial I.  v1.1.0 → versión que incorpora el cambio controlado mediante la OCI-001, después de su revisión, pruebas y aprobación.

# Guion para la demostración de 8–10 minutos

| Tiempo | Contenido |
| --- | --- |
| 0–2 min | Presentación del proyecto, problema de configuración y explicación de la OCI-001. |
| 2–5 min | Mostrar repositorio, ramas main/develop/feature/cambio-propuesto, historial, versión 1.0.0, cambio a 1.1.0 y Pull Request. |
| 5–8 min | Mostrar auditoría, checklist, reporte de estado y herramientas utilizadas. |
| 8–10 min | Evidenciar trazabilidad del cambio, criterios de aceptación y cierre de la demostración. |

La demostración debe realizarse con el repositorio real y mostrar evidencias verificables del control de configuración, evitando presentar únicamente una simulación del flujo.

# Conclusión

La Gestión de Configuración de Software permite controlar de forma organizada la evolución del Sistema de Gestión de Residuos Orgánicos Agroindustriales de la Finca Catalina. A partir de los elementos definidos en el Parcial I, se establecieron componentes de software, datos y documentación que deben mantenerse identificados y versionados.

La OCI-001 proporciona un mecanismo formal para gestionar un cambio relacionado con el registro y la trazabilidad de la recepción. Su evaluación de impacto, criterios de aceptación y aprobación permiten reducir riesgos antes de integrar modificaciones al sistema. Asimismo, el uso de Git, GitHub, ramas y versionamiento semántico proporciona trazabilidad sobre quién realizó un cambio, cuándo lo realizó y qué elementos fueron afectados.

Finalmente, la auditoría de configuración y el reporte de estado complementan el proceso al verificar la integridad de los elementos antes de una entrega. De esta manera, la estrategia propuesta responde a los componentes solicitados en el Parcial II y mantiene coherencia con la arquitectura, los requisitos, el prototipo UI/UX y el flujo funcional definido para Finca Catalina.

# Referencias

Corporación Universitaria Remington. (2026). Parcial II: Gestión de configuración de software [Guía de actividad].

Corporación Universitaria Remington. (2026). Sistema de gestión de residuos orgánicos agroindustriales: Prototipado de interfaz UI/UX, marco ágil, arquitectura y patrones de software [Trabajo de Parcial I].

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.